Załącznik nr 2 do  SIWZ			           UMOWA Nr …………..

zawarta w dniu ……………………… roku w Bartoszycach  pomiędzy:

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka  z ograniczoną o odpowiedzialnością  w Bartoszycach, NIP: 743-17-34-118 z siedzibą:  11 – 200 Bartoszyce ul Gen. Bema 40/108  zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”  i  reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Panieczko Zbigniewa,

a

………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej "Wykonawcą"  i reprezentowanym przez ……………………………..

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Definicje

Przez użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków    Zamówienia  i w dokumentacji robót, na podstawie którego realizowany jest przedmiot umowy.

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Front robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4. Odbiór częściowy – odbiór protokolarny, z udziałem stron umowy, polegający na ocenie ilości i jakości części (etapu) robót wykonanych przez Wykonawcę . Odbiór uznaje się za dokonany, gdy  Inspektor Nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiającego złoży w protokole z odbioru częściowego oświadczenie, że  nie stwierdzono wad i  roboty wykonano dobrze .

5. Odbiór końcowy - odbiór protokolarny, z udziałem stron umowy, polegający na ocenie wykonania  całego przedmiotu umowy. Odbiór uznaje się za dokonany, gdy  Inspektor Nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiającego, złoży w protokole z odbioru końcowego oświadczenie, że roboty wykonano dobrze i że nie stwierdzono żadnych wad  a  przedmiot umowy jest w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania.

6. Wada – jawna lub ukryta właściwość tkwiąca w wykonanych robotach budowlanych i  urządzeniach powodująca niemożność korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub zmniejszająca jego jakość, wartość czy użyteczność lub niezgodna z dokumentacją czy obowiązującymi  warunkami technicznymi wykonania takich robót, wiedzą techniczną,  normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

7. Gwarancja – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w przedmiocie umowy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu określonego w umowie terminu, dające  Zamawiającemu określone uprawnienia.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazana w ustalonej
formie (pieniądz, poręczenia) należna w przypadku nie wykonania lub niezachowania należytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa 32 nowych kondensacyjnych kotłów gazowych wodnych  wraz z  usługą budowlaną  polegającą na:

- demontażu 32 zainstalowanych obecnie w 32 lokalach mieszkalnych  budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach   kotłów gazowych wodnych  dwufunkcyjnych JUNKERS  EUROLINE  o mocy   24 kW  na gaz ziemny z otwartą komorą spalania  i  ich utylizacji,

- prawidłowym montażu 32 nowych, dostarczonych przez  Wykonawcę,  kondensacyjnych  kotłów

gazowych wodnych, dwufunkcyjnych, na gaz ziemny,  z  zamkniętą  komorą  spalania wraz  z  przyłączami  doprowadzania powietrza  do  kotła  i odprowadzania z niego spalin do kominów, o następujących parametrach:

- Klasa efektywności energetycznej (ErP) na ogrzewanie A oraz na ciepłą wodę A (profil XL),

- Sezonowa efektywność energetyczna na ogrzewanie co najmniej 94%,

- Sezonowa efektywność energetyczna na ciepłą wodę co najmniej 85%,

- Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu do 43 dB,

- Moc na cele C.O. w zakresie od co najmniej 4,8 kW do maksymalnie 22 kW,

- Moc maksymalna na cele CWU - minimum 24kW,

- Wydajność CWU wg. EN625 co najmniej 11,5 dm3/min.,

- Sterowanie - czujnik pokojowy z programatorem tygodniowym tego samego producenta co

kocioł gazowy,

- prawidłowym podłączeniu nowo zamontowanych  kotłów  do istniejącej instalacji odbiorczej CO/CWU,

- właściwym dostosowaniu  32 kominów w lokalach mieszkalnych  budynku  przy ul. Struga 12D  w Bartoszycach  do  nowo zamontowanych w/w  kondensacyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania poprzez montaż w nich odpowiednich, współosiowych oraz  zgodnych z  przepisami prawa w tym zakresie,  wkładów kominowych do zasilania tych kotłów powietrzem  i odprowadzania z nich spalin wraz z instalacją do odprowadzania skroplin  z  każdego  zmodernizowanego komina do instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniach odbiorców,

- podłączeniu  nowo  zamontowanych  kotłów  gazowych do zmodernizowanych w/w sposób kominów  i sprawdzeniu poprawności  i zgodności z przepisami prawa w tym zakresie całości wykonanych prac przez uprawnione osoby  i  autoryzowany serwis  producenta kotłów, łącznie z   uruchomieniem  nowo  zamontowanych   kotłów gazowych  i sprawdzeniem  prawidłowości ich działania,

- niezbędnym, zgodnym ze sztuką budowlaną  wykończeniu (obróbką) śladów   po ingerencji związanej z w/w pracami ( wypełnienie , zaszpachlowanie  powstałych  dziur  i ubytków w ścianach ,  otynkowanie,  pomalowanie itp.),

7) dostarczeniu  Zamawiającemu   kompletnej,  wymaganej  przepisami prawa  dokumentacji

powykonawczej  w postaci właściwych  protokołów  technicznych odbioru  robót,  badań,

sprawdzeń, aprobat  technicznych,  atestów  i  certyfikatów  itp.  dotyczącej   wykonanych   prac

oraz  zamontowanych  urządzeń  i  materiałów,  potwierdzającej  prawidłowość wykonanych robót

i  jakość zamontowanych urządzeń  i materiałów,  zezwalającej na zgodne z prawem i bezpieczne

użytkowanie przedmiotu umowy.

- Prace  mają być wykonane  zgodnie z wytycznymi producentów kotłów i zasadami sztuki budowlanej w tym zakresie, w sposób bezpieczny dla użytkowników budynku,  z   zastosowaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie  i  przy jak najmniejszej uciążliwości dla użytkowników lokali mieszkalnych.

§ 3

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazanie frontu robót polegające na udostepnieniu lokali mieszkalnych,

2)  udostepnienie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach,

3)  zapewnienie nadzoru  inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

4)  terminowe przystępowanie do odbiorów robót budowlanych.

5)  terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na  terenie wykonywanych  robót.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) szczegółowe i dokładne  zapoznanie się z zakresem robót  oraz ze stanem faktycznym

frontu robót (terenu robót) w taki sposób, by  koszty wykonania wszystkich rzeczy

pominiętych, nieujętych w dokumentacji a niezbędnych do należytego i prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy uwzględnił w żądanym wynagrodzeniu za wykonanie

całego przedmiotu umowy,

2) przyjęcie frontu robót  i  na własny koszt zagospodarowanie oraz zabezpieczenie

miejsca składowania,  w tym  ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) powołanie na własny koszt kierownika robót, jeżeli obowiązek takowy jest wymagany

przepisami prawa,

4) zapewnienie w trakcie wykonywania robót właściwych warunków bezpieczeństwa  i  metod

pracy, utrzymanie porządku i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP,

5) zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie

realizacji przedmiotu umowy,

6) prowadzenie robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym  i

jeżeli będzie to konieczne dla zachowania terminu wykonania robót, prowadzenie ich w

systemie wielozmianowym,

7)  stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie, zapewniających bezpieczeństwo użytkowania  i sprawność eksploatacyjną

wykonanego przedmiotu umowy,

8)  wykonanie przedmiotu umowy prawidłowo, z  należytą starannością , zgodnie z przepisami

prawa, organizacji  i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy  technicznej,

9)  wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy,

10)  niezwłoczne usuwanie wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji.

11)  uprzątnięcie terenu robót  po zakończonych pracach  i usunięcie na jego koszt  ewentualnych

uszkodzeń  w lokalach powstałych na skutek prowadzonych przez  niego  prac,

4.  Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakość wykonania robót  i

zastosowanych materiałów.

5.  Wykonawca zobowiązany udzielić gwarancji na wbudowane materiały oraz wykonane prace

wynoszącą  nie mniej niż  ……………  miesięcy od daty odbioru.

6.  Koszty przeglądów technicznych  przez cały okres gwarancji  ponosi  Wykonawca.

§ 4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu umowy ………………….będzie korzystał z usług podwykonawców.

lub

(w zależności od treści oferty wykonawcy)

§  4

(dotyczy Wykonawcy, który powierzy wykonanie części zamówienia, podwykonawcy)

1. Wykonawca oświadcza, iż roboty określone umową będzie wykonywał osobiście i za pomocą podwykonawcy/ów. Za pomocą podwykonawcy/ów Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres robót:

- ……………………………………………………..…………………………………….

- …………………………………………………………………………………………

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę podwykonawców, za pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy, przed przystąpieniem ich do wykonywania robót objętych przedmiotem umowy- zastosowanie ma art. 6471 k.c.

3. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca może dokonać modyfikacji złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie podwykonawstwa m.in. poprzez:

- wskazanie innych podwykonawców;

- rezygnację z podwykonawców;

- wskazanie innego zakresu podwykonawstwa

- wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia do wykonania w ramach podwykonawstwa.

4. Ustala się termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo na ……. dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty budowlanej.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy. Przedłożenia wymaga również zmiana istniejących umów o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy.

7. Zamawiający w terminie 7 dni, od daty wpływu do Zamawiającego, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu  do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane gdy:

1) zapisy umowy są sprzeczne w wymaganiami określonymi w SIWZ;

2) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy nie jest tożsamy z umową między Zamawiającym a Wykonawcą;

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.2;

5) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyższe od wartości tego samego zakresu robót przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawcę;

8) zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo są sprzeczne z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą kopii przelewu potwierdzającego wcześniejsze dokonanie zapłaty dla podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, oraz oświadczenia tego podwykonawcy o uregulowaniu całości należnej mu zapłaty za wykonany przez niego do dnia wystawienia faktury zakres robót.

10. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kopii przelewu lub oświadczenia, o których
 mowa w ust. 9, Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia.

11. Zapisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu    podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i
zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 
z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

22. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania i ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość robót wykonywanych przez podwykonawców.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywanie przez podwykonawców robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz przepisami (w tym przepisami BHP).

§ 5

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy, w terminie od dnia …………..   do dnia  …………  .

  - Termin rozpoczęcia, który jest jednocześnie datą przekazania frontu robót, ustala się na dzień ………………

1.2 Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy  ustala się do dnia ………………….

1.3 Przez zakończenie wykonania przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru

końcowego  i  przekazanie Zamawiającemu kompletnej,  wymaganej  przepisami prawa

dokumentacji  powykonawczej  w postaci właściwych dokumentów  i  protokołów  z odbioru

robót,  badań, sprawdzeń,  aprobat  technicznych,  atestów ,  certyfikatów  itp.  potwierdzającej

prawidłowość wykonanych   prac oraz  właściwą  jakość zamontowanych  urządzeń  i  materiałów

zezwalającej  na zgodne z prawem i bezpieczne użytkowanie przedmiotu  umowy.

§ 6

Odbiór robót

1  Odbiór robót może być częściowy lub końcowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego są roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy

robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy  robót.

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość wykonanych robót budowlanych  po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

4. W odbiorach uczestniczą  przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

5.  Do obowiązków Wykonawcy związanych z odbiorem robót należy skompletowanie i

przedstawienie Zamawiającemu dokumentów  pozwalających na ocenę prawidłowego

wykonania przedmiotu odbioru  a  w szczególności przekazanie:

1) dokumentacji powykonawczej,

2)  protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

3)  aprobat technicznych, atestów lub certyfikatów,

4)  deklaracji zgodności z Polskimi Normami,

5) dokumentacji technicznej,  z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania

przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

6)  pozostałych dokumentów związanych z wykonaniem  przedmiotu umowy.

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić   Zamawiającego na piśmie.

7. Odbiór końcowy lub częściowy robót zostanie przeprowadzony przez  przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy w terminie  3 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza  dzień  i godzinę odbioru robót. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

8. Roboty uznaje się za odebrane a odbiór za dokonany, gdy Inspektor Nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiającego złoży w protokole z odbioru  oświadczenie,  że  nie stwierdzono wad w przedmiocie odbioru.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru  z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa  w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin na ich usunięcie. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w  zwłoce.

10. W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia

wady  nadającej się do usunięcia i pozwalającej na bezpieczne korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. W takiej sytuacji Zamawiający może żądać  również  zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i strat.

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w terminie ustalonym w protokołach odbioru pod warunkiem, że  uprzednio

poinformuje Wykonawcę o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie

wady nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do

momentu zastępczego usunięcia wady.

12. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, 
 mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to  Wykonawca  nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy

13. Jeżeli  Zamawiający, mimo powiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości

przedmiotu umowy do odbioru, nie przystąpi do czynności  związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie  terminie, Wykonawca, po ponownym bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do odbioru, może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład której wejdzie przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel Zamawiającego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie  wskazanym w ust. 4  niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i  żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy.

§  7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.

2. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości ….…………….. zł (słownie:

……………………………………………. złotych).

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym również rzeczy pominięte, nieujęte, niewykonane lub błędy projektowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania efektu końcowego jakim jest pozwolenie na użytkowanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia też wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,

w tym należny podatek VAT  oraz inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ust. 2  w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

6.  Rozliczanie robót może odbywać się fakturami częściowymi za wykonane elementy robót

ujęte w harmonogramie rzeczowo - finansowym  pod warunkiem, że dokonano odbioru

tych robót zgodnie z zasadami określonymi w § 6, przy czym łączna kwota wszystkich

faktur przejściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia określonego w ust. 2.                   7. Płatności za wykonane  i odebrane roboty budowlane będą dokonywane w terminie do

30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, z uwzględnieniem

ewentualnych  potrąceń wynikających z Umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ewentualnego zaspokojenia roszczeń

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad,  a w szczególności roszczeń Zamawiającego

wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych, strony ustalają, że  tytułem kaucji

gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia

ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust.2,   tj : ……………………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

w formie ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………...................................................................

2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.  Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w
terminie 30  dni od  daty odbioru końcowego, czyli uznania wykonania przedmiotu umowy za należyte.  Pozostałe 30 % pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady i zostanie zwrócone w terminie 15 dni licząc od dnia upływu ( zakończenia) okresu gwarancji.

§ 9

Gwarancja i Rękojmia za wady

- Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszystkie roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy.

- Okres gwarancji jest jednakowy dla całego  zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i wynosi …………, bez względu na udzielone Wykonawcy okresy gwarancji przez producentów/dostawców poszczególnych elementów, urządzeń i innych składowych  zawartych w przedmiocie umowy.

3. W przypadku, gdy z obiektu w którym były przeprowadzone roboty budowlane objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt. 1) będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.

4. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

5. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) ma prawo zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w każdy dzień tygodnia  i o dowolnej porze (także w godzinach popołudniowych czy wieczornych) niezwłocznie od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,          e-mail lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma.

6.Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym  z  pkt. 7  i  pkt 8.

7. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie, przy czym czas reakcji serwisowej nie może przekraczać 8 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.

8. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem i niewykluczające bezpiecznej eksploatacji obiektu (urządzeń), Wykonawca usunie w terminie do 3 dni roboczych od chwili  otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. W uzasadnionych i niezależnych od Wykonawcy przypadkach,  na wniosek Wykonawcy,  Zamawiający może zgodzić się na inne niż określone w punkcie 7  i punkcie 8 terminy usunięcia wad.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym a Wykonawcą. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

10. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po  dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

11.W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia  wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego ww. terminach.

12.Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce).

13.Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

14.Jeśli na zainstalowanych w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową urządzeniach, materiałach budowlanych, instalacjach, systemach producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

15.Strony uzgadniają automatyczne przenoszenie praw własności z Wykonawcy na

Zamawiającego na zamontowane przez Wykonawcę  materiały,  urządzenia, podzespoły

czy części w tym także   montowane w ramach usuwania gwarancyjnych wad (usterek).

16. W przypadku wystąpienia tej samej usterki pojedynczego urządzenia lub innego elementu     czy podzespołu w przedmiocie umowy trzykrotnie w okresie gwarancji, Wykonawca   zobowiązany jest do wymiany tego urządzenia, elementu  czy podzespołu  na nowy.

17. Niezależnie od gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z  tytułu rękojmi za wady

fizyczne w przedmiocie umowy.

18. Niezależnie od zapisów punktu 13 Wykonawca przejmuje na siebie i na własny koszt   przez okres gwarancji wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania, przeglądów i konserwacji zamontowanych urządzeń i wykonanych instalacji, zabezpieczając w ten sposób ich długotrwałe, bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

19. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe wskutek wadliwych rozwiązań, które zastosował przy wykonywaniu przedmiotu umowy lub wskutek wad ujawnionych w zakupionych i  zamontowanych przez niego urządzeniach.

20. W razie stwierdzenia wady w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, poza żądaniem  usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy.

§ 10

Zmiana umowy

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy  o okres trwania przyczyn, z powodu których nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

1) gdy przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w szczególności, gdy będą następstwem nieterminowego przekazania frontu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, oraz ze względu na zasady udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane i gdy nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

1)  wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1,  ust. 2  lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w         ust. 3., wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i przedłożenia jej kopii na żądanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.  wraz 
z dokumentami określonymi w ust. 6  Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy  i propozycji w nim zawartych oraz do przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z żądaniem zmiany umowy, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do umowy  lub  powiadomi o braku akceptacji zmiany umowy.

12. Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, będą dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej stosownymi  protokołami odbioru.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący

1) w przypadku odstąpienia od wykonania całego elementu  robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, w takiej wysokości w jakiej była ona określona w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2)  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wartości wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz  Zamawiającego, przy czym kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-  ceny jednostkowe wykonanych robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych

Wykonawcy a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,

-  w przypadku, gdy na wykonane roboty nie zostały określone ceny jednostkowe w kosztorysach

ofertowych Wykonawcy, wartość tych robót  zostanie ustalona na podstawie kosztorysów

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru  oraz

Zamawiającego, w których  ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z)  przyjęto ze złożonych

przez Wykonawcę kosztorysów ofertowych .

4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ust. 3, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, która musi być  zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

§ 12

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót określonym w § 5 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej Umowy a datą odbioru końcowego całości robót spełniającego wymogi § 6 ust. 6.

b) za opóźnienie Wykonawcy w usuwaniu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy przy odbiorach robót lub zgłaszanych Wykonawcy po odbiorze końcowym w okresie gwarancji czy rękojmi w wysokości 100,00 zł (sto złotych) netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na  usunięcie tych wad,

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,  przy czym Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00  złotych ( jeden tysiąc złotych) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2,

i) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni  
w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2,

k) limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2.

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 1. nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 ust.1  niniejszej umowy oraz w  art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł ( pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego  w § 6 ust. 5. niniejszej umowy.

4. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2.

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 3. nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej  zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem  odbioru przez drugą stronę, listem  poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:						Wykonawca:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o.           ……………………..

Ul. Gen. Bema 40/108                                                           ……………………...

11-200 Bartoszyce                                                                ………………………

5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego statusu prawnego lub adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6. Integralną część umowy  stanowią następujące załączniki:

1)  Formularz Ofertowy Wykonawcy

2)  Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,

3)  Harmonogram Rzeczowo- Finansowy Wykonawcy,

4)  Formularz pt. „Oferowane warunki Gwarancji”.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o  których mowa powyżej, nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla     Zamawiającego.

8. Przedstawicielami stron są:

1) Zamawiającego:

- Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach,			-

- Inspektor Nadzoru,

-

2) Wykonawcy:

- Wykonawca (właściciel firmy) ……………………

- Kierownik budowy.

-

9. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach – jeden  dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA:

………………………………..                                  ………………………………